Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”

Tema: RASGOS, DIMENSIONES DE PERSONALIDAD Y COMPETENCIA DEL LIDER EN UN CASO REAL

Integrantes

Iván Yacelga

Lenno Arias

Lizeth Vallejo

Erick Savando

Freddy Fuentes

NRC:

ING.

Fecha

# Aplicación con Scrum

## Definir Roles

Para el desarrollo del sistema de gestión de biblioteca, el equipo de trabajo se organiza bajo los siguientes roles de la metodología Scrum:

- Product Owner (PO): Lennon Arias
Es el encargado de definir los requerimientos del sistema, priorizar las funcionalidades y asegurar que el producto entregue valor al usuario.

- Scrum Master: Freddy Fuentes
Responsable de coordinar al equipo, facilitar el proceso Scrum y asegurar que se cumpla la metodología de trabajo ágil.

- Equipo de desarrollo:

  - Lizeth Vallejos

  - Erick Sabando

  - Iván Yacelga

Son los encargados de diseñar, desarrollar e implementar el sistema de gestión de biblioteca.

## Crear un Product Backlog

Product Backlog del sistema:

- Iniciar sesión

- Gestionar usuarios:

  - Registrar usuarios

  - Editar usuarios

  - Eliminar usuarios

  - Consultar usuarios

- Gestionar libros:

  - Registrar libros

  - Eliminar libros

  - Consultar libros

- Buscar libros

- Prestar libros

- Devolver libros

- Gestionar multas

Estas funcionalidades representan las necesidades principales del sistema y podrán ser actualizadas o priorizadas según el avance del proyecto.

## Definir un Sprint

Sprint 1 (Duración: 2 semanas)

Funcionalidades a desarrollar:

- Iniciar sesión

- Gestionar usuarios (registro y consulta)

Entregables:

- Módulo de autenticación funcional (login)

- Módulo básico de gestión de usuarios operativo

Durante este Sprint no se realizarán cambios en los requerimientos seleccionados, permitiendo al equipo trabajar en un entorno estable dentro de la caja de tiempo establecida.

## Explicar cómo trabajarían

El equipo trabajará bajo la metodología Scrum, organizando el desarrollo del sistema en ciclos cortos llamados Sprints.

- Organización del trabajo:
El proyecto se divide en Sprints de 2 semanas, en los cuales se desarrollan funcionalidades específicas del sistema de manera incremental.

- Reuniones Scrum:
Se realizarán reuniones diarias de aproximadamente 15 minutos también llamadas Daily Scrum, donde cada integrante del equipo responderá:

  - ¿Qué hice desde la última reunión?

  - ¿Qué obstáculos tengo?

  - ¿Qué haré a continuación?

- Planificación:
Al inicio de cada Sprint se seleccionan las tareas del Product Backlog según su prioridad.

- División de tareas:
El equipo de desarrollo se autoorganiza para distribuir actividades como diseño, programación y pruebas del sistema.

- Entrega de resultados:
Al finalizar cada Sprint se presentará un incremento funcional del sistema, el cual será evaluado para recibir retroalimentación.

- Adaptación al cambio:
El Product Backlog podrá actualizarse según nuevas necesidades, permitiendo mejorar continuamente el sistema.

# Representación modelo formal

## 2.1 Funcionalidad Escogida

## 2.2 Definir elementos del sistema

## 2.3 Escribir reglas claras

## 2.4 Explicación

# Comparación

| Aspecto | Scrum | Modelo Formal |
| --- | --- | --- |
| Forma de trabajo | Trabajo en equipo, iterativo | Definición lógica y matemática |
| Flexibilidad | Alta | Baja |
| Precisión | Media | Muy alta |
| Facilidad | Fácil | Difícil |
| Uso | Proyectos comunes | Sistemas críticos |

# Conclusión

- ¿Cuál fue más fácil de aplicar? ¿por qué?

- ¿Cuál es más preciso?

- ¿Cuál usarías en tu proyecto? ¿por qué?

- ¿En qué tipo de sistema usarías un modelo formal?